Postřehy ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Fryčovice ze dne 24. 06. 2026

Těm z Vás, kteří se nemohli jednání zúčastnit, přinášíme pravidelné postřehy z jednání zastupitelů, které se ve velké míře neslo ve znamení dotazů na probíhající investiční akce. Přinášíme Vám přehled těch nejdůležitějších bodů:

Zpráva o činnosti rady

Tento bod přinesl první velkou diskusi, hlavně díky našim dotazům k rozpracovaným projektům:

- Fotovoltaika s překvapením: Obec získala dotaci na projektovou dokumentaci pro 6 obecních budov. Statika však odhalila špatný stav střech, přičemž nejhorší situace je na obecním úřadě, kde se objevila dřevomorka. Na podzim bude nutné připravit projekt na kompletní výměnu střešní konstrukce. Prvotní tedy bude soustředit se na střechy objektů.

- Cyklostezka na Staříč: Žádost o dotaci je podaná do operačního programu IROP a podle neoficiálních zpráv je už i schválena. Věříme tedy, že se začne stavět co nejdříve.

- Finišující Výletiště: Zhotovitel garantuje předání stavby na konci července. Vodovodní rozvody jsou natlakované, objekt je zastřešen a probíhají práce na elektroinstalaci, omítkách a zpevněných plochách. Dorazila již také ocelová konstrukce amfiteátru. Provoz areálu si bude zajišťovat obec a samostatného správce zatím platit nebude, o dohled se podělí stávající zaměstnanci. Stále věříme, že se obci podaří vyřídit odškodné za chyby jak v tomto projektu, tak v projektu nájemního bydlení, které dělala shodná firma.

- Čipování popelnic nese ovoce: Nový systém funguje první měsíc. Počet evidovaných popelnic klesl z původních 1 019 na reálně využívaných 908. Jelikož obec platí 23 Kč za každé vyprázdnění, snížení počtu prázdných svozů přinese přímou finanční úsporu. Systém navíc odhalil podnikatele, kteří využívali popelnice pro domácnosti; ti si nyní chybějící nádoby začali doplácet.

- Vandalismus v parku: Bohužel se rozmáhá velký nešvar – objevují se vyryté nápisy a nepořádek. Starosta uvedl, že fotopast kvůli velkému pohybu lidí moc nepomáhá, ale obec plánuje rozšíření kamerového systému. Nápisy se průběžně odstraňují, i když rychlé smazání někdy paradoxně láká vandaly k tvorbě dalších.

- Péče o zeleň a park v centru: Zajímali jsme se, zda smluvní firma Vykrut plní dohody ohledně zahradnických prací a údržby okrasné zeleně v parku před obecním úřadem. Podlo vyjádření starosty probíhá spolupráce bez problémů a operativně – záhony byly před nedávnem odpleveleny a v horkých dnech proběhla mimořádná zálivka nově vysazených stromů. Nezodpovězena zůstala naše otázka, proč nejsou u stromů zavlažovací vaky. My jsme si ověřili, že vaky byly z dotace pořízeny a je tedy škoda, že v letošních suchých dnech ležely bůhvíkde ladem.

- Křižovatka U kříže: Dokončení zbývajících prací a osazení dopravního značení se předpokládá do 14 dnů. Na dotazy k čerstvým nehodám starosta reagoval, že šlo o selhání lidského faktoru (nedání přednosti) a současné řešení s ostrůvkem je maximem toho, co v místě kvůli technickým normám šlo udělat. Podklady pro kolaudaci se připravují a zatím jde stále o staveniště.

- Oprava komunikace a střet zájmů: Upozornili jsme, že radní schválili opravu komunikace před domem č. p. 414, kde část pozemku patří jednomu z nich. Starosta sdělil, že šlo o zcela minimální zásah do soukromého pozemku v rámci celkové opravy, a střet zájmů se proto neřešil. Hodnocení tohoto postupu necháváme na každém z Vás.

Hospodaření obce za rok 2025

V rámci schvalování závěrečného účtu a účetní závěrky předsedkyně finančního výboru paní Jiskrová shrnula klíčová čísla:

- Rekordní rozpočet: Příjmy obce dosáhly 150 milionů Kč (včetně dotací na nájemní bydlení), výdaje činily 168 milionů Kč.

- Krytí schodku: Rozdíl obec pokryla z dlouhodobě vytvořených finančních rezerv. Jediným novým závazkem je úvěr na dokončení nájemního bydlení, který bude splácen z vybraného nájemného a nezatíží ostatní občany.

- Růst majetku: Celková hodnota aktiv obce vzrostla z 366 milionů na úctyhodných 419 milionů Kč.

Rozpočtové opatření

Zastupitelé schválili navýšení výdajů pro Výletiště o 2,7 milionu Kč na vícepráce související s rekonstrukcí svahu s lavičkami a na vnitřní vybavení, jako jsou dřezy a ostatní gastro zařízení. Celkové náklady by tak měly přesáhnout 30 mil. Kč.

Dotace pro farnost

Prostředky ve výši 610 000 Kč pro Římskokatolickou farnost Fryčovice budou využity na projekt inženýrsko-geologického průzkumu svahu pod kostelem Nanebevzetí Panny Marie. Ten vykazuje nestabilitu a ohrožuje jak samotnou památku, tak i okolní nemovitosti.

Diskuse a různé

V závěrečné debatě zaznělo několik důležitých informací:

- Správa nájemního bydlení: Obsluhu technologií (vytápění, elektro) zajišťují proškolení zaměstnanci obce. Společný prostor v domě slouží výhradně pro potřeby nájemníků a jejich návštěv, ostatní občané si tedy prostor pro rodinné oslavy pronajmout nemohou.

- Dům po pí Krhutové (č. p. 85): Objekt byl na dobu jednoho roku radou obce pronajat paní, která zde zřídí veřejné samoobslužné fitness centrum. Obec zajistí zateplení stropů kvůli vysokým tepelným ztrátám a nájemkyně vybaví interiér na vlastní náklady. Otevření se plánuje na září.

- Rekonstrukce hřbitova: Práce běží podle plánu, vícepráce činí zhruba 4 % (cca 381 tisíc Kč) a zahrnují i kompletně novou dlažbu ve středové aleji pro jednotný vzhled. Do fryčovické pouti by mělo být hotovo z 99 %. Sazby nájemného za hrobová místa zůstávají beze změny.

- Mosty a propustky: Aktualizované revize mostů a lávek jsou hotové (zájemcům budou podklady poskytnuty). Pasportizace propustků proběhne v průběhu července.

- Zrcadlo u Penny Marketu: Instalace zrcadla při výjezdu se momentálně nechystá, protože v běžných situacích mohou být zrcadla pro řidiče zavádějící. Starosta však situaci na místě ještě prověří s dopravní policií.

- Rizikové stromy u řeky: Pozemky i koryto řeky jsou ve správě Povodí Odry, obec do nich nemůže přímo zasahovat. Na rizikové stromy (např. u mostu pana Slavíka) však správce pravidelně upozorňuje.

Čtyři roky v zastupitelstvu utekly jako voda v Ondřejnici a podzimní volby už pomalu klepou na dveře. Fryčovice jsou náš domov, máme je v srdci a jsme upřímně hrdí na to, že můžeme pracovat pro Vás a s Vámi. Věříme, že za námi zůstává kus práce, která naši obec posouvá dál. Naším hlavním cílem totiž stále zůstává rozvíjet Fryčovice s respektem, zdravým rozumem a dělat z nich to nejlepší místo pro život.

Teď už ale hoďte politiku i starosti za hlavu. Užijte si nádherné, slunečné léto, naberte síly na dovolených a v září se na Vás budeme opět těšit.

Uvidíme se na dalším zasedání zastupitelstva 23. září!

Vaši zastupitelé z hnutí Naše Fryčovice